신용평가시스템 개발 계획서

sLLM 기반 부실가능성 예측 및 설명 시스템

HWK 신규사업 — 신용평가시스템 개발

작성일: 2026-05-22

버전: v1.0 (개발 계획 초안)

# 1. 개요 및 사업 목표

## 1.1 사업 배경

본 사업은 개인 신용정보를 기반으로 부실가능성(default probability)을 산출하고, 그 산출 근거를 다각도로 설명하는 신용평가시스템을 자체 개발하는 데 목적이 있다. 기존 외부 신용평가사(KCB·NICE) 의존도를 낮추고, 당사의 대출 포트폴리오 특성에 최적화된 내부 평가 모델을 보유함으로써 심사 정확도 향상과 리스크 관리 고도화를 동시에 달성한다.

## 1.2 핵심 기능 (4대 요구사항)

- 원천 데이터(raw)를 지정 폴더에 입력하면 자동으로 학습용 데이터로 변환하는 데이터 파이프라인 기능

- HuggingFace에 공개된 우수한 sLLM(소형 언어모델)을 지정하면 자동 다운로드 후 즉시 학습용 데이터로 파인튜닝을 수행하는 모델 학습 기능

- 개인의 신용정보·개인정보를 입력하면 부실가능성을 점수(score)로 산출하여 제공하는 추론 기능

- 산출된 점수를 다양한 방법(통계적 기여도·시각화·자연어·반사실 시나리오)으로 설명하는 XAI(설명가능 AI) 기능

## 1.3 성공 기준 (Acceptance Criteria)

- 베이스라인(LightGBM) 대비 ROC-AUC 동등 이상 (목표 0.75↑, 최소 0.70)

- Lending Club PoC 데이터에서 KS 통계량 0.30↑

- 단건 추론 응답 시간 2초 이내 (양자화 후 추론 기준)

- 4종 이상의 설명 방식이 동일 의사결정에 대해 일관된 결론 제시

- 재현 가능한 학습 파이프라인 (동일 시드·동일 데이터 → 동일 결과)

# 2. 시스템 아키텍처

## 2.1 전체 구성도

시스템은 4개의 핵심 모듈과 공통 인프라(스토리지·실험관리·모니터링)로 구성된다. 사용자는 ① 원천 데이터를 raw_data/ 폴더에 적재 → ② config 파일에서 HuggingFace 모델 ID 지정 → ③ 학습 명령 실행 → ④ 학습 완료 후 추론 API로 개인 데이터 입력 → ⑤ 점수와 설명 리포트 수령의 순서로 사용한다.

[데이터 흐름]

- raw_data/ → M1(데이터 파이프라인) → processed_data/

- processed_data/ + HF Model ID → M2(모델 관리·학습) → trained_adapter/

- 개인 신용정보 JSON + trained_adapter/ → M3(추론) → 점수·등급

- 점수·입력데이터 → M4(XAI) → 설명 리포트 (5종)

## 2.2 모듈 매트릭스

| 모듈 | 입력 | 핵심 처리 | 출력 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 데이터 파이프라인 | 원천 CSV/Parquet (raw_data/) | 스키마 검증·결측치 처리·범주형 인코딩·피처엔지니어링·텍스트직렬화·train/val/test 분할 | 학습용 데이터셋 (processed_data/) |
| M2 모델 관리 학습 | HuggingFace 모델 ID, 하이퍼파라미터, 학습 데이터셋 | 모델 다운로드·LoRA/QLoRA 어댑터 학습·체크포인트 저장·실험 로깅 | 학습된 어댑터·평가 메트릭·MLflow 로그 |
| M3 추론· 점수산출 | 개인 신용정보·개인정보 JSON | 프롬프트 직렬화·sLLM 추론·부실확률→1000점 척도 변환·신용등급 부여 | 부실가능성 점수, 신용등급(A~F), 신뢰구간 |
| M4 설명가능성 (XAI) | 개인 데이터 + M3 점수 | SHAP·LIME·어텐션 시각화·LLM 자가설명·반사실 시나리오 생성 | 4가지 형식의 설명 리포트(HTML/PDF) |

# 3. 모듈별 상세 설계

## 3.1 M1 — 데이터 파이프라인 (원천 → 학습용 변환)

### 3.1.1 기능

- raw_data/ 폴더 감시(파일 시스템 watcher 또는 CLI trigger)

- CSV·Parquet·Excel 등 다양한 입력 포맷 자동 인식

- pydantic 기반 스키마 검증 (필수 컬럼·타입 체크)

- 결측치 처리(범주형은 'Unknown' 카테고리, 수치형은 중앙값 또는 -1 플래그)

- 이상치 제거 (IQR·도메인 룰)

- 피처 엔지니어링 (신용연령, DTI 변환, 비율 변수 생성 등)

- 타겟 변수 이진 매핑 (부실/정상)

- ⚠ post-origination 변수 강제 차단 (블랙리스트)

- Tabular → Text 직렬화 (sLLM 학습용 프롬프트 변환)

- train/validation/test 분할 (시간 분할 권장, 8:1:1)

- processed_data/ 폴더에 결과 저장 + 메타데이터(version, schema_hash)

### 3.1.2 Tabular → Text 직렬화 템플릿 (예시)

[자연어 직렬화 예]

"이 대출 신청자는 연소득 55,000달러이며 임차주거에 거주합니다. 신청 대출 금액은 2,500달러, 기간 36개월, 금리 13.56%입니다. DTI(부채상환비율)는 18.24%이며 FICO 점수 구간은 670-674입니다. 최근 6개월간 신용조회는 1건이고, 보유 신용계좌 9개 중 모두 정상입니다. 대출 목적은 부채 통합입니다."

### 3.1.3 핵심 인터페이스

- CLI: python -m credit_system.pipeline ingest --input raw_data/ --output processed_data/

- API: PipelineRunner(config).process() → ProcessedDataset

## 3.2 M2 — 모델 관리 및 학습 (HuggingFace 통합)

### 3.2.1 기능

- config.yaml 또는 CLI에서 HuggingFace model_id 입력 (예: meta-llama/Llama-3.2-3B-Instruct)

- huggingface_hub로 모델·토크나이저 자동 다운로드 및 캐시

- 라이선스 자동 점검(상업이용 가능 여부 경고)

- QLoRA 4bit 양자화 적용 (메모리 절감)

- LoRA 어댑터 학습 (target_modules는 모델별 자동 추론)

- trl SFTTrainer로 instruction-tuning 방식 학습

- 학습 중 평가 메트릭 자동 측정 (loss, AUC on val set)

- MLflow에 실험·하이퍼파라미터·메트릭·아티팩트 로깅

- 체크포인트 저장 및 best model 자동 선택

### 3.2.2 모델 선정 기준 (특정 모델명 비지정)

모델 생태계는 빠르게 진화하므로 특정 모델명을 박제하지 않고, 다음 조건을 만족하는 모델을 우선 후보로 한다.

- 파라미터 규모: 1B ~ 7B (학습·서빙 비용 균형)

- 라이선스: 상업 이용 가능 (Apache 2.0, MIT, Llama Community License 등)

- LoRA/QLoRA 지원 및 PEFT 호환

- 토크나이저: 한국어 및 영어 모두 양호한 처리

- 우대: 금융·instruction-tuned variant 또는 한국어 특화 모델

- PoC 단계 후보군 예시: Qwen 계열, Llama 계열, Phi 계열, 한국어 sLLM(SOLAR·EEVE 등) — 시점별 벤치마크에 따라 갱신

### 3.2.3 핵심 인터페이스

- CLI: python -m credit_system.train --model_id <HF_ID> --dataset processed_data/ --output trained_adapter/

- config: model_id, lr, epochs, batch_size, lora_r, lora_alpha, max_seq_len

## 3.3 M3 — 추론 및 점수 산출

### 3.3.1 기능

- 개인 신용정보·개인정보 JSON 입력 (M1 스키마와 동일)

- M1 직렬화 템플릿으로 자연어 프롬프트 변환

- 학습된 sLLM 어댑터로 부실확률 산출 (출력 JSON schema 강제)

- 확률 → 1000점 척도 변환 (예: 부실확률 1% = 950점, 30% = 350점, 로지스틱 매핑)

- 신용등급 부여 (A: 900↑, B: 800-899, C: 700-799, D: 600-699, E: 500-599, F: 499↓)

- Monte Carlo dropout 또는 캘리브레이션으로 신뢰구간 산출

- FastAPI 기반 REST 엔드포인트 제공

### 3.3.2 출력 스키마 (예시 JSON)

{ "score": 742, "grade": "C", "default_probability": 0.087, "confidence_interval_95": [0.071, 0.104], "model_version": "v0.3-qwen-3b-lora", "explanation_url": "/explain/req_abc123" }

## 3.4 M4 — 설명가능성 (XAI)

### 3.4.1 5종 설명 방식

| XAI 방법 | 설명 방식 | 대상 | 도구 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① SHAP | 각 변수가 점수에 얼마나 +/- 영향을 줬는지 기여도 정량화 | 심사역·리스크관리자 | shap |
| ② LIME | 국소적 선형 근사로 개별 의사결정 요인 추출 | 심사역 | lime |
| ③ 어텐션 시각화 | sLLM이 어느 입력 토큰(변수)에 주목했는지 히트맵으로 표시 | 모델 개발자·내부감사 | BertViz, captum |
| ④ LLM 자가 설명 | "왜 이 점수인가"를 sLLM이 자연어로 설명 (소비자 친화) | 최종 소비자·민원 대응 | prompt template |
| ⑤ 반사실 설명 | "X가 Y였다면 점수는 Z만큼 변함" 시나리오 (개선 가이드) | 최종 소비자·신용상담 | DiCE, alibi |

### 3.4.2 통합 리포트

- HTML 대시보드: 5종 설명을 탭으로 통합 제공

- PDF 리포트: 민원·심사 보고용 인쇄 양식

- JSON API: 외부 시스템 연동용 구조화 데이터

# 4. 기술 스택 및 인프라

| 계층 | 권장 스택 |
| --- | --- |
| 언어·런타임 | Python 3.11+, CUDA 12.x |
| 데이터 처리 | pandas, polars, pyarrow, scikit-learn, pydantic(스키마) |
| 모델·학습 | transformers, peft(LoRA/QLoRA), trl(SFT/DPO), bitsandbytes, accelerate, datasets |
| 베이스라인 | LightGBM, XGBoost, scikit-learn(LogReg) |
| XAI | shap, lime, captum, DiCE, BertViz |
| 서빙 | FastAPI, vLLM(추론최적화), Uvicorn, Docker |
| 실험·버전관리 | MLflow, DVC, Weights & Biases(선택), Git |
| 모니터링 | Evidently AI(드리프트), Prometheus + Grafana |
| 인프라(권장) | 학습: A100 40GB×1 또는 RTX 4090×2 / 추론: A10·L4 또는 양자화 후 RTX 4090 |

# 5. 개발 단계 및 일정

총 20주(약 5개월) 일정으로 7단계 진행. 각 단계는 검증 게이트 통과 시에만 다음 단계로 진행한다.

| 단계 | 기간 | 주요 산출물 | 검증 게이트 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 기획·인프라 | 1~2주차 | 요구사항 정의서·GPU 인프라 셋업·Git/MLflow/DVC 환경·코드 컨벤션 | PoC 환경 동작, GPU 가용 |
| Phase 1 데이터 파이프라인 | 3~5주차 | M1 모듈 구현·Lending Club 데이터 정제·post-origination 변수 차단·텍스트 직렬화 템플릿 | 재현 가능한 학습셋, 누수 0건 |
| Phase 2 베이스라인 | 6~7주차 | LightGBM/XGBoost 베이스라인·AUC/KS/PSI 측정·비교 기준 확정 | AUC ≥ 0.70 (정량 기준) |
| Phase 3 sLLM 학습 | 8~12주차 | M2 모듈·HF 모델 자동 다운로드·QLoRA 학습 파이프라인·하이퍼파라미터 튜닝 | 베이스라인 대비 AUC 우위 or 동등 |
| Phase 4 추론·점수화 | 13~14주차 | M3 모듈·점수 변환 로직(부실확률→1000점)·등급체계·API 서버 | API 응답 < 2초, 등급분포 합리성 |
| Phase 5 XAI | 15~17주차 | M4 모듈·SHAP/LIME/어텐션/LLM자가설명/반사실 5종 설명 | 설명 일관성·법규 부합성 검토 |
| Phase 6 통합·검증 | 18~20주차 | E2E 통합테스트·성능/안정성·모델 모니터링(드리프트)·문서화 | UAT 통과, 컴플라이언스 검토 완료 |

# 6. 데이터 스키마 (PoC: Lending Club 기반)

data_source/loan.csv (Lending Club 2007-2018, 약 89만건·150여개 변수)를 PoC 데이터로 사용한다. 본 시스템의 학습용 데이터 스키마는 아래와 같이 정의한다.

| 범주 | 대표 변수 | 설명·처리 방침 |
| --- | --- | --- |
| 기본정보 | emp_length, home_ownership, annual_inc, verification_status | 범주형 인코딩, 결측치는 별도 카테고리 |
| 대출조건 | loan_amnt, term, int_rate, installment, grade, sub_grade, purpose | 학습 피처 사용 가능 (신청시점 변수) |
| 신용이력 | dti, delinq_2yrs, earliest_cr_line, fico_range_*, inq_last_6mths, open_acc, pub_rec, revol_util, total_acc | 핵심 예측 피처. earliest_cr_line은 신용연령으로 변환 |
| 타겟 변수 | loan_status | 이진 매핑: 부실=Charged Off/Default/Late 31-120일, 정상=Fully Paid, 제외=Current/In Grace/Late <31일 |
| ⚠ 사용금지 (data leakage) | total_pymnt, total_rec_*, recoveries, last_pymnt_*, out_prncp, collection_recovery_fee, hardship_* | 대출 실행 이후 발생 변수 — 학습 피처로 사용 시 가짜 성능 발생. M1에서 강제 차단 |

※ 본운영 단계에서는 한국 신용정보(KCB/NICE, 4대보험, 카드대금, 통신비 등)와 변수체계가 상이하므로, 별도의 도메인 매핑·통합 단계가 필요하다. 본 계획서는 PoC/프로토타입 단계까지를 1차 범위로 한다.

# 7. 규제 및 컴플라이언스

## 7.1 적용 법규

- 개인정보 보호법 (개인정보 수집·이용·제공·파기)

- 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 (신용정보 수집·평가모형 검증·자동화된 평가에 대한 설명요구권)

- 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률

- AI 기본법 (향후 시행 시): 고위험 AI 시스템 분류 가능성

- 금감원 「개인신용평가체계 모범규준」

## 7.2 필수 준수 사항

- 학습 데이터 가명·익명처리 (개인식별정보 분리)

- 자동화된 평가 결과에 대한 설명요구권 대응 → M4(XAI)로 충족

- 평가모형의 합리성 검증 자료 보존 (성능지표·검증보고서)

- 차별금지 변수(성별·인종·종교 등) 학습 피처 배제

- 정기적 모형 검증 및 재학습 이력 관리

# 8. 리스크 분석 및 완화 방안

| 리스크 | 발생가능성 | 영향도 | 완화 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 데이터 누수 (post-origination 변수 혼입) | 중 | 높음 | M1에 변수 블랙리스트 강제 적용, 자동 검증 테스트 포함 |
| 미국(LC) ↔ 한국 데이터 도메인 갭 | 높음 | 높음 | PoC=LC, 본운영=KCB/NICE 데이터 추가 통합 단계 별도 수립 |
| sLLM이 트리모델 대비 열위 | 중 | 중 | 베이스라인 병행 운영, 하이브리드(앙상블) 옵션 확보 |
| 개인정보·신용정보 유출 | 저 | 매우 높음 | 학습 데이터 가명처리, 접근통제, 학습 결과물에 PII 비유출 검증 |
| LLM 환각(hallucination) 기반 점수 왜곡 | 중 | 높음 | 출력 형식 강제(JSON schema), 후처리 검증, 신뢰구간 함께 산출 |
| 규제 변경(AI 기본법·신정법 개정) | 중 | 높음 | 법무팀 정기 검토, 설명가능성 산출물 표준화로 대응력 확보 |
| 모델 드리프트(시간 경과로 성능 저하) | 높음 | 중 | PSI 모니터링·분기 재학습 자동화·챔피언/챌린저 운영 |
| GPU 비용·인프라 한계 | 중 | 중 | QLoRA 4bit 양자화, 학습은 클라우드 스팟·추론은 온프레미스 분리 |

# 9. 산출물 목록

- 요구사항 정의서 (RFP·SRS)

- 시스템 아키텍처 설계서

- 모듈별 상세 설계서 (M1~M4)

- 데이터 파이프라인 코드 + 단위테스트

- 학습 파이프라인 코드 (HF 통합 + QLoRA)

- 추론 서버 코드 (FastAPI + Docker 이미지)

- XAI 모듈 코드 + 리포트 템플릿

- 베이스라인 모델 vs sLLM 성능 비교 보고서

- 모형 검증 보고서 (AUC/KS/PSI/캘리브레이션)

- 운영 매뉴얼·재학습 SOP

- 컴플라이언스 체크리스트 및 법무 검토서

- 최종 시연용 데모 (Lending Club PoC 결과)

# 10. PoC 이후 후속 과제 (Out of Scope)

아래 항목은 본 계획서 1차 범위에 포함되지 않으며, PoC 성공 시 별도 사업으로 추진한다.

- 한국 신용정보(KCB·NICE) API 연동 및 변수 통합

- 당사 보유 내부 데이터(상환이력·연체이력) 학습 통합

- 운영 시스템(코어뱅킹·여신심사시스템) 연동

- 법무·금감원 사전협의 및 모형 승인 절차

- 실시간 데이터 파이프라인(스트리밍·CDC) 구축

- 멀티 모델 앙상블 및 챔피언/챌린저 운영체계

— 끝 —